| 时间 | 主要工作事项 | 完成时限 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 星期一 | 邀请各级部主任到现场查看校舍功能设计并答疑 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期二 | 联系设计院，商讨安装和土建图纸的变更事宜，并要求出具相关变更 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期三 | 统计1标段图纸变更后，需拆除的工程量 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期四 | 根据周三例会反映出的问题，现场进行处理督促 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期五 | 取设计院出具的变更图纸，分发图纸，与施工单位做好技术交接 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期六 | 现场巡视，督促现场施工进度和质量 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期日 | 协调土建安装队伍，帮助解决所提交的问题 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 备注 | 请学校各标段负责人组织本标段代建、监理及施工企 业分工人员认真研究，计划周全，措施保障，确保工作有 效推进。 本周计划今天下午交尚书记出整理，以后每周五下午例会前上报。 |  |  |

东营市一中新校建设周工作安排表

（2014年10月27日--- 11月2日）