| 时间 | 主要工作事项 | 完成时限 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 星期一 | 安全质量大检查；高一、高二、图书楼二次结构钢筋修整查验；落实安装人员更换情况 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期二 | 检查南段一层灰土质量；督促二次结构施工进度 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期三 | 查验实验楼灰土搅拌；监督高二教学楼地面浇筑施工 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期四 | 根据周三例会反映出的问题，现场进行处理督促 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期五 | 查检高一女儿墙施工和二次构件浇筑质量 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期六 | 本周施工质量检查汇总，并约谈施工方、监理、代建各方，总结一周工作 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期日 | 根据整体施工目标，确定下周重点工作，上报计划 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 备注 | 请学校各标段负责人组织本标段代建、监理及施工企 业分工人员认真研究，计划周全，措施保障，确保工作有 效推进。 本周计划今天下午交尚书记出整理，以后每周五下午例会前上报。 |  |  |

东营市一中新校建设周工作安排表

（2014年10月27日--- 11月2日）