| 时间 | 主要工作事项 | 完成时限 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 星期一 | 整改工程验收过程中提出的个别问题 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期二 | 因天气寒冷工地进行停工，并展开逐层逐项大检查 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期三 | 因天气寒冷工地进行停工，并展开逐层逐项大检查 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期四 | 因天气寒冷工地进行停工，并展开逐层逐项大检查 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期五 | 按照工程进度，合理安排年前的冬期施工进度计划 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期六 | 根据周五会议精神，对标段内存在的问题进行逐一排查，并拿出解决方案 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期日 | 协调施工方做好下阶段材料计划的购置；总结一周工作完成情况，安排下周计划 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 备注 | 请学校各标段负责人组织本标段代建、监理及施工企 业分工人员认真研究，计划周全，措施保障，确保工作有 效推进。 本周计划今天下午交尚书记出整理，以后每周五下午例会前上报。 |  |  |

东营市一中新校建设周工作安排表

（2014年12月15日--- 12月21日）