| 时间 | 主要工作事项 | 完成时限 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 星期一 | 巡视工地，核实剩余工程量 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期二 | 督促施工进度 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期三 | 检查工程进度计划实际实施情况 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期四 | 校方、施工方、代建和监理四方联席会，总结分析施工情况 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期五 | 现场查验实验楼主体验收情况 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期六 | 比对施工进度计划表，总结一周工作 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期日 | 根据整体施工目标，确定下周重点工作，上报计划 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 备注 | 请学校各标段负责人组织本标段代建、监理及施工企 业分工人员认真研究，计划周全，措施保障，确保工作有 效推进。 本周计划今天下午交尚书记出整理，以后每周五下午例会前上报。 |  |  |

东营市一中新校建设周工作安排表