| 时间 | 主要工作事项 | 完成时限 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 星期一 | 确定年前工作计划，并对连廊基础进行开挖 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期二 | 确定屋面及外墙做法，并对连廊基础进行开挖 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期三 | 拆除图书楼外脚手架，连廊基础垫层浇筑 | 本 周 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期四 | 按照工程进度，合理安排年前的冬期施工进度计划及采取必要的保温措施 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期五 | 要求施工方提供明年材料供货清单，做好招标前的工作准备 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期六 | 根据周五会议精神，对标段内存在的问题进行逐一排查，并拿出解决方案 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 星期日 | 协调施工方做好下阶段材料计划的购置；总结一周工作完成情况，安排下周计划 | 当 日 | 盖 杰 高志刚 |
| 备注 | 请学校各标段负责人组织本标段代建、监理及施工企 业分工人员认真研究，计划周全，措施保障，确保工作有 效推进。 本周计划今天下午交尚书记出整理，以后每周五下午例会前上报。 |  |  |

东营市一中新校建设周工作安排表

（2014年12月22日--- 12月28日）